## Slide 1
15 décembre 2016
L’agilité à la BUL
Direction
Technologies et systèmes d’information

## Slide 2: Plan
  Limites des méthodes traditionnelles
  Pourquoi l’agilité ?
  Définition
  Les 4 valeurs
  Les 12 principes
  Pourquoi le choix de Scrum à la BUL ?
  Les objectifs de Scrum
  Les 3 piliers de Scrum
  Le cadre méthodologique Scrum
  Les 3 rôles
  Les 4 réunions
  Les 3 Artéfacts
  Scrum vs Waterfall
  Agilité et gestion de projet
2

## Slide 3: Limites des méthodes traditionnelles
3
Notes: Échec : les projets ont été annulés. Mitigés :
Les projets ne répondent pas à la totalité des besoins des utilisateurs
Des fonctionnalités produites mais jamais utilisées

## Slide 4: Limites des méthodes traditionnelles
La rigidité de l’approche;
L’effet tunnel;
Une mauvaise communication;
La levée tardive des facteurs de risque;
Une documentation pléthorique.
4
Analyser
Coder
Tester
Valider
Déployer
Waterfall
Notes: La rigidité de l’approche :
  Aucune marge de manœuvre n’est laissée au client pour faire évoluer ses attentes;
  Une fois le plan de projet est validé, il constitue la référence de base. Chaque écart est perçu comme un Échec.
L’effet tunnel :
  La durée entre la phase de collecte des exigences vs quand le client va voir le résultat final.
Une mauvaise communication :
  Le client n’est impliqué qu’à un stade avancé du projet;
  La succession d’intervenants, au travers les différents corps métier, nuit à la fluidité de l’information;
La levée tardive des facteurs à risques :
    L’interminable débats de conformité des interfaces;
    La detection tardive d’anaomalie coûte trop cher.
Une documentation pléthorique :
    Ne reflète pas la réalité des développements;
    Inexploitable;

## Slide 5: Pourquoi l’agilité ?
Pour faire face à l’incertitude en générant rapidement de la connaissance;
Pour satisfaire rapidement le client avec des solutions logicielles utiles;
Pour rendre visibles les risques et les inefficacités;
Pour maximiser la collaboration entre tous les intervenants;
Pour que la qualité soit prise en considération dès le début du projet;
Pour réduire les périodes de stabilisation en fin de projet;
Pour augmenter la motivation et l’engagement des individus;
Pour avoir du plaisir au travail.
5

## Slide 6: Définition de L’agilité
L’approche Agile est une philosophie de travail définie par des valeurs, guidée par des principes et mise en application via des pratiques.
6

## Slide 7: Les 4 valeurs de l’agilité
7
Plutôt que sur . . .
Miser sur . . .
La négociation contractuelle
La collaboration avec le client
Une documentation lourde
Du logiciel fonctionnel
Un processus de développement lourd et des outils complexes
Les individus et les interactions
Un plan rigide
L’ouverture au changement
Source : www.agilemanifesto.org

## Slide 8: Les 12 principes de l’agilité
Satisfaire le client en priorité
Accueillir les DDC « à bras ouverts »
Livrer des versions fonctionnelles de l’application
Construire des projets autour d’individus motivés
Coopération entre le client et l’équipe projet
Privilégier la conversation en face-à-face
8

## Slide 9: Les 12 principes de l’agilité
Mesurer l’avancement du projet par les fonctionnalités livrées
Faire avancer le projet à un rythme soutenu et constant
Favoriser l’excellence à la technique et à la conception
Responsabiliser les équipes
Faire simple
Ajuster ses processus et son comportement pour être plus efficace
9

## Slide 10: Faire des choses différemment
L’Agilité, ça ne veut pas dire :
  Ne plus faire de gestion de projet
  Ne pas avoir de cadre de gouvernance
  Ne plus faire de documentation
  Abandonner l’équipe à elle-même
  Faire les choses partiellement
  Tout changer du jour au lendemain
  Qu’il n’y aura plus de problèmes…
… ça signifie plutôt de faire les choses différemment!
10

## Slide 11: Méthodes et approches de l’agilité
Lean / Kanban :
  Une méthode directement inspirée des méthodes manufacturières ayant fait le succès de la compagnie Toyota. Elle applique l’amélioration continue de l’efficacité des processus de développement et vise l’élimination du gaspillage.
XP (eXtreme Programming) :
  La méthode agile la plus technique. Elle encourage de rigoureuses pratiques d’ingénierie logicielle qui augmentent la qualité et la souplesse du code développé.
Scrum :
  La méthode la plus adoptée aujourd’hui en gestion de projet et en gestion d’exigences. Son premier objectif est d’augmenter la qualité de la communication et de développer des solutions utiles.
11

## Slide 12: Pourquoi le choix de Scrum à la BUL ?
La plus utilisée, et de fait la plus éprouvée :
  En 2009, 71% des entreprises utilisant des approches agiles adoptent Scrum;
Simple et structuré;
Répond parfaitement aux besoins de l’ère numérique (la réactivité face à la complexité croissante);
Documentation abondante;
Des formations et des certifications d’organismes internationaux (PMI, Scrum.org, etc.).
12

## Slide 13: Les objectifs de Scrum
Elle rapproche le client de l’équipe de développement;
La réalisation des exigences est planifiée par ordre de valeur d’affaires;
Elle augmente l’engagement des équipes de développement, en les encourageant a s’autogérer et s’auto-organiser.
13

## Slide 14: Les 3 piliers de Scrum
14
Transparence
Inspection
Adaptation
Notes: Transparence sur le produit, plus de visibilité vis-à-vis des parties prenantes du projet;
Inspection pour détecter les écarts indésirables par rapport aux objectifs;
Adaptation pour rectifier les écarts.

## Slide 15: Le cadre méthodologique Scrum
15
Notes: Équipe auto gérée et auto organisée
Interaction et implication du client
Maximiser la satisfaction des utilisateurs
Produit partiel “fonctionnel”
Livraisons fréquentes

## Slide 16: Le cadre méthodologique Scrum
16
Rôles
Product Owner
Équipe de développement
Scrum Master
Réunions
Planification de la livraison
Planification du sprint
Rencontre quotidienne
Démo et rétro du sprint
Artefacts
Product backlog
Sprint backlog
Burndown/up chart

## Slide 17: Le cadre méthodologique Scrum
17
Rôles
Product Owner
L’Équipe de développement
Scrum Master
Réunions
Planification de la livraison
Planification du sprint
Rencontre quotidienne
Démo et rétro du sprint
Artéfacts
Product backlog
Sprint backlog
Burndown/up chart

## Slide 18: Product Owner / PO
18
Définit les fonctionnalités du produit et le contenu des livraisons;
Est responsable de la profitabilité du produit (ROI);
Priorise les fonctionnalités en fonction de la valeur d'affaires;
Peut modifier les fonctionnalités et la priorité à chaque sprint;
Accepte ou refuse le travail réalisé par l'équipe.

## Slide 19: Équipe de développement
19
Multidisciplinaire et composée d'environ 5 à 10 membres;
S'organise, planifie son travail et produit le backlog du sprint;
Autorisée à faire le nécessaire (dans les limites du projet) pour atteindre les objectifs de l'itération;
Effectue une démo du travail accompli.

## Slide 20: Le Scrum master
20
S'assure que l'équipe est fonctionnelle et productive;
Facilite la coopération entre les parties et élimine les obstacles;
Protège l'équipe des interférences externes;
S'assure que le processus est respecté;
Participe à la planification, aux rencontres quotidiennes, à la démo et rétro.

## Slide 21: Cochons et poulets
21
Source : www.testertroubles.com
Selon Scrum, les « cochons » s’engagent à concevoir du logiciel sur de façon constante et à livrer fréquemment un produit partiel.
Les « poulets » sont intéressés et indifférents par le projet, car en cas d'échec, ils ne se sont pas tenus de le réaliser. Les besoins, souhaits et idées des « poulets » sont pris en considération mais ne peuvent mettre à risque un projet Scrum.
« Cochons » : Product Owner, Scrum Master et équipe de développement.
« Poulets » : utilisateurs, chargé de projet et partenaires.

## Slide 22: Le cadre méthodologique Scrum
22
Rôles
Product Owner
L’Équipe de développement
Scrum Master
Réunions
Planification de la livraison
Planification du sprint
Rencontre quotidienne
Démo et rétro du sprint
Artéfacts
Product backlog
Sprint backlog
Burndown/up chart

## Slide 23: Planification de la livraison
Sont présents : L’équipe, le PO, le SM et des poulets (chargé de projet, directeur)
La planification de la livraison est une rencontre avant le premier sprint d’un projet.
Définir la portée du projet (inclusions et exclusions);
Définir le nombre et le contenu des livraisons du projet;
Définir les éléments du product backlog et les estimer.
23

## Slide 24: Planification du sprint
Sont présents : L’équipe, le PO, le SM et des poulets (chargé de projet, directeur)
Le planification du sprint est une rencontre le premier jour du sprint d’une équipe.
Choisir les éléments du product backlog qui seront réalisés au cours du sprint;
Obtenir les éclaircissements nécessaire du PO sur les éléments choisis;
Découper chaque histoire en tâches et estimer chaque tâche.
24

## Slide 25: Rencontre quotidienne
Sont présents : L’équipe, le PO, le SM et des poulets (chargé de projet, directeur)
C’est une rencontre quotidienne de 15 minutes. Chaque membre de l’équipe parle (1) de ce qu’il a fait la veille, (2) de ce qu’il fera au cours de la journée et (3) des éléments bloquants rencontrés.
Partage le statut d’avancement de chacun;
Permet d’échanger sur les problématiques rencontrées.
25

## Slide 26: Démo et rétrospective
Sont présents à la démo : Tous. Sont présents à la rétro : L’équipe et le SM.
La démo et la rétrospective se déroulent le dernier jour du sprint d’une équipe.
Démonstration du travail réalisé au cours du sprint;
Auto-évaluation de l’équipe;
Identification d’améliorations pour les prochains sprints.
26

## Slide 27: Le cadre méthodologique Scrum
27
Rôles
Product Owner
L’Équipe de développement
Scrum Master
Réunions
Planification de la livraison
Planification du sprint
Rencontre quotidienne
Démo et rétro du sprint
Artéfacts
Product backlog
Sprint backlog
Burndown/up chart

## Slide 28: Product backlog
28
Il est géré et mis à jour par le «le chef du produit »;
Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système à developper;
L’ordre de la liste est important, celles qui sont en haut sont les plus prioritaires.

## Slide 29: Product backlog
29

## Slide 30: Sprint backlog
30
Il est mis à jour par l’équipe de développement;
La liste des éléments à développer durant le sprint;
Il donne une bonne visibilité sur l’avancement des travaux.

## Slide 31: Sprint backlog
31

## Slide 32: Burndown /up charts
32
Requiert une mise à jour quotidienne de la part de l’équipe de développement;
Le sprint Burndown/up charts montre le progression de l’équipe par rapport à la planification;
  Une courbe hors de la ligne de la planification révèle un retard dans le sprint;

## Slide 33: Burndown chart
33

## Slide 34: Scrum vs Waterfall
34
Analyser
Coder
Tester
Valider
Déployer
Analyser
Coder
Tester
Valider
Analyser
Coder
Tester
Valider
Analyser
Coder
Tester
Valider
Valider
Déployer
Analyser
Coder
Tester
Valider
Analyser
Coder
Tester
Valider
Analyser
Coder
Tester
Valider
Valider
Déployer
Livraison 1
Livraison 2
Scrum
Waterfall
Notes: La rigidité de l’approche;
L’effet tunnel;
Une mauvaise communication;
La levée tardive des facteurs de risque;
Une documentation pléthorique.

## Slide 35: À propos de la planification agile
Valoriser l’adaptation au changement plutôt que le suivi d’un plan rigide
La complexité et le changement ne cesseront de croître
Se concentrer sur la planification plutôt que sur le plan
Intégrer l’apprentissage obtenu par les cycles de rétroaction (approche empirique)
35

## Slide 36: Gérer par la valeur d’affaires
Valoriser la collaboration avec le client en le plaçant au centre du projet;
S’assurer que la priorité est donnée à la livraison de valeur ajoutée;
Satisfaire les clients tôt avec un produit utile;
Évaluer le progrès en fonction des résultats plutôt que le respect d’un plan;
Suivre le volet qualité en continu;
Raffiner la compréhension des besoins;
S’adapter aux demandes de changement.
36
ROI = Bénéfice Net / Investissement

## Slide 37: Planifier selon la valeur d’affaire
37
Contraintes
Flexibilité
Approche traditionnelle
Exigences
(fonctionnalités)
Budgets
(coûts)
Échéanciers
(calendrier)
Du plan découle les estimations relatives au coût et au calendrier.
Approche Agile
Exigences
(fonctionnalités)
Budgets
(coûts)
Échéanciers
(calendrier)
De la vision découle les estimations relatives aux fonctionnnalités.
Une approche Agile s’appuie sur la VISION

## Slide 38: Le plan de livraison
38
Projet
Livraison
Livraison
Livraison
Sprint
Histoires
Histoires
Histoires
Histoires
Livraison
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Livraison
Notes: Est basé sur les histoires du carnet du produit (pour un projet);
Détermine le nombre de livraisons d’un projet;
Présente les histoires incluses dans chaque livraison;
Offre une représentation de la réalisation des histoires en fonction des sprints.

## Slide 39: Le plan de livraison
Un plan de livraison n’est pas :
Synonyme de la phase « développement informatique » d’un plan de projet traditionnel
Une représentation de tous les travaux réalisés par une équipe au cours d’un sprint (ou d’une séquence de sprints)
Une liste de milestones à rencontrer
Le plan de livraison alimente le plan de projet* :
Date de début du premier sprint d’une livraison
Date de fin du dernier sprint d’une livraison
* En s’adaptant au changement (Agilité), ces dates doivent également s’adapter!
39

## Slide 40: Le plan de livraison
40

## Slide 41: Plan de livraison
41

## Slide 42: Merci
Toutes les présentations seront placées dans notre intranet :
Dans :
Comités, groupes de travail
-> Bureau de projets

## Slide 43: Bibliographie
Le Guide Scrum, K. Schwaber et J. Sutherland, juillet 2013;
Choisir l’agilité, M. boiverst, S. Trudel, 2013;
PMI-ACP Exam Prep, Mike Griffiths, 2015;
Introduction à Scrum, Mountain Goat Software, LLC.
http://geekandmore.fr/tag/timeline/
43